FASE 3 — IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 2

Caso 3 — Platzi | App móvil de gestión de ruta de aprendizaje

Líder de fase: Nicolás (Developer / Solution Architect)   |   Equipo: Juan David (PM), Diego, Hugo Alejandro, Juan Sebastián

Corte: Seguimiento 2 (19 al 24 de octubre de 2026)   |   Insumo: handoff de Diseño (Fase 2, sección 12) y Taller de estándares y flujo Git

# 13. Introducción a la fase

La fase de Implementación convierte el diseño en el prototipo navegable de alta fidelidad y en el repositorio que lo sustenta. Como el proyecto no exige código, los entregables técnicos del docente (Git, estándares de codificación, programación en pares, pull requests) se adaptan a artefactos de diseño y documentación, manteniendo el mismo rigor de trazabilidad: historia de usuario → rama → pull request → versión.

Entregables de la fase (documento del docente, sección 2.3): 1) Repositorio estructurado (Git); 2) Patrones de GUI; 3) Estándares de codificación documentados; 4) Evidencia de programación en pares; 5) Pull requests y revisión de GUI; 6) Sprint backlog ejecutado.

## 13.1 Adaptación de los entregables al contexto del proyecto

| Entregable del docente | Cómo se cumple en este proyecto | Dónde está |
| --- | --- | --- |
| Repositorio estructurado (Git) | Repo con carpetas docs/, prototipo/, datos-ficticios/, CONTRIBUTING, plantilla de PR, CODEOWNERS y EditorConfig | Sección 18; carpeta platzi-ruta-aprendizaje/ |
| Patrones de GUI | Sistema de componentes, tokens y matriz de toques | Sección 16; patrones-gui.md |
| Estándares de codificación | Estándares de diseño, contenido y formato (aplicables a archivos del repo) | Sección 17; CONTRIBUTING.md |
| Programación en pares | Sesiones de diseño en pares (conductor/navegante) con evidencia | Sección 19.1; plantilla-sesion-par.md |
| Pull requests y revisión de GUI | PR por historia con checklist de GUI y revisión cruzada | Sección 19.2; plantilla-revision-gui.md |
| Sprint backlog ejecutado | Sprint 1 con estado por historia e indicador de cumplimiento | Sección 15 |

# 14. Corrección de consistencias heredadas

Al integrar las Fases 1 y 2 se detectaron diferencias entre el documento escrito y las diapositivas. Se adopta el documento escrito (backlog de la sección 4) como fuente oficial y se corrigen las diapositivas.

| Elemento | Diapositivas (antes) | Versión oficial (documento) | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 Detalle de cursos | Must (Sprint 1) | Should (Sprint 2) | Mover a Sprint 2 |
| HU-06 Evaluaciones pendientes | Must (Sprint 1) | Should (Sprint 2) | Mover a Sprint 2 |
| HU-03 Certificaciones | Must (Sprint 1) | Could (Sprint 3) | Mover a Sprint 3 |
| HU-12 Fecha de renovación | No aparecía | Must (Sprint 1) | Agregar a Sprint 1 |
| HU-13 y HU-14 | No aparecían | Must transversal (Sprint 1, paralelo) | Agregar como transversales |
| Referencias del handoff | "Mapa de pantallas (sección 10)", "Modelo de entidades (sección 9)", "Arquitectura (sección 7)" | Mapa de pantallas: sección 11; modelo de entidades: sección 10; arquitectura: sección 8 | Corregir numeración |
| Entidad Progreso | Atributos incompletos en la tabla | id, estudiante_id, curso_id, porcentaje_avance, fecha_actualizacion | Completar tabla |

## 14.1 Backlog oficial vigente

| Prioridad | Sprint | Historias |
| --- | --- | --- |
| Must | Sprint 1 | HU-01 Resumen de progreso · HU-04 Calendario de clases en vivo · HU-05 Fechas límite de entregas · HU-08 Alertas de vencimiento · HU-12 Fecha de renovación visible |
| Must (transversal) | Sprint 1 (paralelo) | HU-13 Textos aprobados por Legal · HU-14 Protección de datos personales |
| Should | Sprint 2 | HU-02 Detalle de cursos · HU-06 Evaluaciones pendientes · HU-07 Recordatorios de estudio · HU-10 Simulador de renovación · HU-11 Comparativa Expert vs. Live |
| Could | Sprint 3 | HU-03 Certificaciones · HU-09 Mensajes de hábitos · HU-15 Recomendación de próximo curso |

# 15. Sprint backlog ejecutado

El Sprint 1 compromete 7 elementos (las 5 historias Must funcionales y las 2 transversales). El estado refleja lo cubierto por el prototipo v0.1; la columna de aceptación la confirma el equipo en la revisión de GUI antes del Seguimiento 2.

| ID | Historia | Pantalla | Estado en prototipo v0.1 | Aceptada por el equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Resumen de progreso académico | Inicio | Cubierta: % por ruta activa | ☐ |
| HU-04 | Calendario de clases en vivo | Calendario | Cubierta: filtro y etiqueta Platzi Live | ☐ |
| HU-05 | Fechas límite de entregas | Inicio, Calendario | Cubierta: contador de días restantes | ☐ |
| HU-08 | Alertas de vencimiento 30/15/7/1 | Notificaciones | Cubierta: alerta y configuración de umbrales | ☐ |
| HU-12 | Fecha de renovación visible | Suscripción, Inicio | Cubierta: fecha exacta y días restantes | ☐ |
| HU-14 | Protección de datos personales | Perfil, todo el prototipo | Cubierta: datos ficticios y aviso de privacidad | ☐ |
| HU-13 | Textos aprobados por Legal | Suscripción, Simulador | Parcial: guía en borrador, pendiente de validación | ☐ |

Adelantos fuera del compromiso: el prototipo ya incluye de forma preliminar HU-02, HU-03, HU-06, HU-07, HU-09, HU-10, HU-11 y HU-15. No se cuentan en el indicador del Sprint 1 para no inflarlo; se refinarán y validarán en el Sprint 2 y 3.

## 15.1 Plan de los siguientes sprints

| Sprint | Foco | Condición de salida |
| --- | --- | --- |
| Sprint 2 | HU-02, 06, 07, 10, 11 refinadas y validadas con la guía de Legal | Textos T-01 a T-04 aprobados; PR por historia; v1.1.0 |
| Sprint 3 | HU-03, 09, 15 y correcciones de la fase de pruebas | Reporte de usabilidad atendido; v1.2.0 / versión final |

# 16. Patrones de GUI

Los patrones se documentan en patrones-gui.md y los tokens en design-tokens.json. Se mantiene la identidad oscura con acento verde de Platzi (RNF-05) y la regla de máximo tres toques (RNF-03).

| Componente | Uso | Reglas |
| --- | --- | --- |
| Card | Agrupa una unidad de información | Radio 14, borde 1 px, padding 12 |
| Barra de progreso | Avance de ruta o curso | Alto 8; porcentaje siempre visible |
| Tag de estado | Completado / En curso / No iniciado / Pendiente | Texto + color, nunca solo color |
| Botón primario / secundario | Acción principal / alternativa | Verde con texto oscuro / contorno verde |
| Chip | Filtros y opciones | Seleccionado = verde |
| Bottom navigation | Navegación global | 4 destinos: Inicio, Calendario, Alertas, Expert |
| Bottom sheet | Simulador de renovación | Cierre explícito y nota legal visible |
| Nota legal | Textos de suscripción y datos | Borde izquierdo ámbar; tamaño 11-12 |

## 16.1 Tokens principales

| Token | Oscuro | Claro |
| --- | --- | --- |
| Fondo | #0A0E17 | #FFFFFF |
| Superficie (card) | #111827 | #F3F5F9 |
| Primario | #00E58A | #0A8F55 |
| Texto | #F3F6FB | #0B1220 |
| Texto secundario | #8B95A7 | #5B6577 |
| Advertencia | #FBBF24 | #B45309 |

## 16.2 Matriz de toques (RNF-03)

| Función | Toques desde Inicio |
| --- | --- |
| Retomar lección | 1 |
| Ver entrega límite | 1 |
| Ver fecha de renovación | 1 |
| Simular renovación | 2 |
| Ver certificación | 2 |
| Configurar recordatorios | 2 |

# 17. Estándares documentados

Tomados del Taller de estándares y flujo Git del equipo y publicados en CONTRIBUTING.md. Como no hay código de producción, los estándares de codificación se aplican a archivos del repositorio (documentos, datos y exports del prototipo).

| Regla | Cómo se hace cumplir |
| --- | --- |
| Vocabulario único: nombres del modelo conceptual y del mapa de pantallas | Glosario en CONTRIBUTING; el revisor verifica nombres en cada PR |
| Formato uniforme: UTF-8, LF, 2 espacios, sin espacios sobrantes | EditorConfig + formateador; CI en fase gradual |
| Archivos en kebab-case y estructura fija docs/, prototipo/, datos-ficticios/ | Revisión en PR; README |
| Solo datos ficticios o anonimizados (RNF-02, R-09) | Checklist de PR |
| Textos de beneficios solo desde la guía validada por Legal (RNF-04, HU-13) | CODEOWNERS: aprueba Juan Sebastián |
| Comentarios mínimos; la deuda lleva ticket; etiquetas nit y blocker | Revisión de PR |
| Definition of Done: formato, descripción con HU, 1 aprobación mínima | Plantilla de PR y protección de main |

Adopción gradual: semanas 1-2 formateador y EditorConfig; semanas 3-4 linter en CI como advertencia y luego como error; después, reglas de estructura.

## 17.1 Reglas Git

| Tema | Regla |
| --- | --- |
| Modelo de ramas | Trunk-based simplificado; main estable; ramas de máximo 2-3 días |
| Nombres de ramas | feat/, fix/, chore/, docs/, hotfix/ + ID de historia. Ej.: feat/HU-08-alertas-vencimiento |
| Commits | Conventional Commits, atómicos, con referencia a la HU; prohibido "WIP" o "arreglos" |
| Pull Request | Una intención, idealmente menos de ~400 líneas útiles; qué/por qué/cómo probar; capturas si hay UI |
| Merge | Squash merge, rama borrada después |
| Protección de main | Sin push directo ni force push; PR obligatorio; 1+ aprobación; conversaciones resueltas |
| Sincronización | Actualizar con main a diario y antes de abrir el PR; conflictos en local |

# 18. Repositorio estructurado

El repositorio no existía al iniciar la fase; se creó el esqueleto completo, listo para inicializar con git init y subir a GitHub.

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| README.md, CONTRIBUTING.md, CHANGELOG.md | Presentación, estándares y flujo, historial de versiones |
| .editorconfig, .gitignore | Formato uniforme y exclusiones |
| .github/CODEOWNERS, pull_request_template.md | Dueños por carpeta y plantilla con la DoD |
| docs/ | Fases 1-3, guía-contenido-legal, evidencia (pares, revisiones-gui), bitácora, stitch |
| prototipo/ | Prototipo HTML, design-tokens.json y exports de Stitch |
| datos-ficticios/ | JSON alineados al modelo conceptual (Estudiante, Ruta, Curso, Progreso, Entrega, Suscripcion…) |

## 18.1 Puesta en marcha (acciones del equipo)

- Crear el repositorio en GitHub, subir el esqueleto y proteger main (PR obligatorio, 1 aprobación, sin force push).

- Asignar los usuarios reales en CODEOWNERS.

- Abrir los primeros PR reales: chore/datos-suscripcion, luego feat/HU-12-fecha-renovacion y feat/HU-08-alertas-vencimiento.

- Etiquetar v1.0.0 al cerrar el Sprint 1 cuando el equipo acepte las historias.

# 19. Evidencia de trabajo colaborativo

## 19.1 Trabajo en pares (diseño)

Se adopta la dinámica conductor/navegante con rotación cada ~25 minutos. Cada sesión se registra con plantilla, captura de pantalla compartida y enlace al historial de versiones o commit.

| Sesión | Historia | Conductor / Navegante | Evidencia requerida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | HU-08 Alertas de vencimiento | Nicolás / Diego | Captura, historial, PR | Por registrar |
| S-2 | HU-12 Fecha de renovación | Diego / Nicolás | Captura, historial, PR | Por registrar |
| S-3 | HU-10 Simulador y textos T-02 | Nicolás / Juan Sebastián | Captura, aprobación de texto | Por registrar |

## 19.2 Pull requests y revisión de GUI: plan de los dos cambios en paralelo

|  | Cambio A | Cambio B |
| --- | --- | --- |
| Qué | HU-08: alertas a 30/15/7/1 días (Notificaciones) | HU-12: fecha exacta de renovación (Suscripción) |
| Quién | Nicolás | Diego |
| Rama | feat/HU-08-alertas-vencimiento | feat/HU-12-fecha-renovacion |
| Revisor | Diego (autor del cambio B) | Nicolás (autor del cambio A) |

Riesgo de choque: ambos usan los mismos datos ficticios de Suscripcion y los mismos textos de renovación. Mitigación: PR previo chore/datos-suscripcion aprobado antes; ambas ramas parten de ahí. Orden de merge: primero B (menor y requisito mínimo de transparencia), luego A, con actualización de rama, resolución de conflictos y nueva prueba.

Cada revisión usa la lista de verificación de GUI: uso de componentes y tokens, máximo 3 toques, datos ficticios consistentes, textos desde la guía de Legal, contraste y tamaño táctil, y estados vacío/error/carga.

# 20. Estrategia de releases

| Versión | Cuándo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | Cierre del Sprint 1 | MVP: progreso, calendario, entregas, alertas, fecha de renovación |
| v1.1.0 | Sprint 2 | Funcionalidad compatible: simulador, comparativa, recordatorios, detalle |
| v2.0.0 | Solo con cambio incompatible | Rediseño de navegación o del modelo de datos |
| v1.0.1 (hotfix) | Error crítico tras release | Ej.: texto que contradice lo aprobado por Legal; rama hotfix/ desde el tag, PR acelerado, regreso a main |

Comunicación: CHANGELOG generado desde los commits; notas del release al canal del equipo y al cliente (Juan Sebastián). Trazabilidad: HU → rama → PR → tag.

# 21. Prototipo navegable de alta fidelidad

El prototipo v0.1 cubre las 6 pantallas del mapa de diseño con datos ficticios consistentes con el modelo de entidades. Se construyó una versión HTML navegable (sin backend) como línea base y se definió un paquete de prompts para reproducirlo y refinarlo en Google Stitch (Anexo A).

| Pantalla | Historias que cubre | Flujo clave |
| --- | --- | --- |
| Inicio / Resumen | HU-01, 05, 09, 12, 15 | Retomar clase en 1 toque; entrega ≤ 7 días resaltada |
| Detalle de curso | HU-02, 03 | Estados por curso y certificación con ID de validación |
| Calendario | HU-04, 05, 06 | Filtros Todo / Live / Entregas / Evaluaciones |
| Notificaciones | HU-07, 08, 09 | Alerta de vencimiento → Suscripción |
| Suscripción | HU-10, 11, 12 | Fecha de renovación, comparativa y simulador sin precios |
| Perfil / Cuenta | HU-03, 14 | Privacidad, Habeas Data y RGPD |

Figura 3. Pantallas del prototipo v0.1 (Inicio, Detalle de curso, Calendario, Notificaciones, Suscripción y simulador).

## 21.1 Reglas de contenido aplicadas

- No se muestran precios ni descuentos; el simulador solo describe continuidad de acceso (restricción del caso).

- Todo texto de beneficios lleva la nota "sujeto a validación de Legal" hasta su aprobación (R-02, R-04).

- Los datos son ficticios (R-09); la estudiante de ejemplo es "Camila Rojas (ficticia)".

# 22. Seguimiento 2 (19 al 24 de octubre)

## 22.1 Avance técnico

Análisis y Diseño entregados en el Seguimiento 1. En Implementación: prototipo v0.1 con 6 pantallas, patrones de GUI, estándares, esqueleto del repositorio, datos ficticios y guía de contenido en borrador. Pendiente de evidencia real: repositorio publicado con PR, sesiones en pares y revisión de GUI (ver Anexo B).

## 22.2 Indicador 1 — Cumplimiento de Sprint (meta mínima 80%)

| Dato | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| HCO (comprometidas, Sprint 1) | 7 | HU-01, 04, 05, 08, 12, 13, 14 |
| HC (completadas) | Por confirmar (proyectado: 6) | HU-13 queda parcial hasta validación de Legal |
| C = (HC / HCO) × 100 | Proyectado: 85,7 % | Cumple la meta si HC ≥ 6; con HC = 7 sería 100 % |

Fórmula del docente: C = (HC / HCO) × 100. El valor final lo fija el equipo tras la revisión de GUI; el proyectado no debe presentarse como definitivo.

## 22.3 Indicador 2 — Desviación presupuestal (máxima permitida ±10% según el caso)

Presupuesto asignado: $232.000.000 COP. No se dispone aún de la Tabla de Costos Unitarios, por lo que el costo planificado acumulado a esta fecha es una línea base propuesta por el PM, que debe ajustarse al recibir la tabla. El costo real (CR) se registra con las horas y gastos efectivos.

| Categoría | Asignado (COP) | % ejecución planificada al S2 | CP acumulado (COP) | CR (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas hombre | 104.400.000 | 65% | 67.860.000 | Por registrar |
| Diseño UX/UI | 34.800.000 | 80% | 27.840.000 | Por registrar |
| Validación de usabilidad | 23.200.000 | 15% | 3.480.000 | Por registrar |
| Gestión del proyecto | 23.200.000 | 65% | 15.080.000 | Por registrar |
| Documentación | 18.560.000 | 60% | 11.136.000 | Por registrar |
| Contingencias | 27.840.000 | 0% (reserva intacta) | 0 | Por registrar |
| Total | 232.000.000 | 54,0% | 125.396.000 | Por registrar |

D = ((CR − CP) / CP) × 100. Rango aceptable con CP = $125.396.000: CR entre $112.856.400 y $137.935.600. Cualquier ampliación requiere justificación formal ante el cliente.

## 22.4 Matriz de riesgos actualizada

| ID | Riesgo | Nivel | Estado en S2 | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios en catálogo o suscripción | 9 Alto | Vigente; sin materializar | Alcance congelado por sprint; backlog modular |
| R-02 | Legal bloquea textos | 6 Medio | Vigente; textos T-01..T-04 en borrador | Solicitar validación (simulada) antes del Sprint 2 |
| R-03 | Expectativa de reducir churn inmediato | 6 Medio | Vigente | Medir percepción y usabilidad, no churn real |
| R-04 | Desbalance comercial vs. claridad | 6 Medio | Mitigado parcialmente por la guía de contenido | Mantener textos solo desde la guía |
| R-05 | Desviación > ±10% | 6 Medio | Vigente; CR sin registrar | Registrar CR quincenal |
| R-06 | Cumplimiento < 80% | 4 Medio | Vigente; proyectado 85,7% | Refinar backlog antes de cada sprint |
| R-07 | Situación caótica del docente | 6 Medio | Ninguna introducida hasta la fecha | Contingencia 12% reservada |
| R-08 | Falta de coherencia entre fases | 4 Medio | Mitigado: se corrigieron inconsistencias | Handoff documentado |
| R-09 | Datos sensibles simulados | 6 Medio | Mitigado: solo datos ficticios | Checklist de PR |
| R-10 (nuevo) | Falta de evidencia real de colaboración (repo no existía) | 6 Medio | Abierto | Crear repo, PR y pares esta semana |
| R-11 (nuevo) | Sin Tabla de Costos Unitarios: no se puede calcular CR confiable | 6 Medio | Abierto | Solicitar la tabla al docente por WhatsApp |
| R-12 (nuevo) | Herramienta de prototipado (Stitch) limita fidelidad o exportación | 4 Medio | Abierto | Prototipo HTML como respaldo |

## 22.5 Problemas presentados y acciones correctivas

| Problema | Impacto | Acción correctiva | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Las pantallas del prototipo no existían al iniciar Implementación | Presión sobre el cronograma (Sprint 1) | Construcción del prototipo v0.1 y prompts de Stitch; uso de la contingencia de cronograma | Nicolás |
| El repositorio no existía | Sin evidencia de PR ni pares | Esqueleto creado; publicar y operar con PR reales | Nicolás |
| Inconsistencias entre documento y diapositivas | Riesgo de trazabilidad | Corrección documentada en la sección 14 | Juan David |
| Tabla de Costos Unitarios pendiente | CR no calculable | Solicitarla al docente; línea base provisional | Juan David / Hugo Alejandro |

## 22.6 Gestión con el cliente

No se han presentado cambios de alcance ni solicitudes del cliente. Pendiente de agenda: validar con el cliente (Legal simulado) los textos T-01 a T-04 y confirmar la aceptación del Sprint 1. Toda reunión se registra en la bitácora con la plantilla del repositorio.

## 22.7 Backlog actualizado

Se mantiene el backlog oficial de la sección 14.1. Sin cambios de alcance en este periodo; los adelantos del prototipo no alteran las prioridades.

# 23. Handoff a Fase 4 (Pruebas — Hugo Alejandro)

- Prototipo navegable v0.1 y sus 6 pantallas como objeto de prueba.

- Matriz de toques (sección 16.2) como criterios de usabilidad.

- Datos ficticios para armar los escenarios de prueba.

- Lista de historias con aceptación parcial (HU-13) como foco de validación.

- Riesgos abiertos R-10, R-11 y R-12.

# Anexo A. Prompts para Google Stitch

Uso: pegar primero el prompt de sistema y luego uno por pantalla. Exportar a prototipo/stitch-exports/ y enlazar las pantallas.

## Prompt de sistema

Design a mobile app (iOS/Android, 390x844) called "Platzi Ruta", a companion app to Platzi's online learning platform. Dark theme: background #0A0E17, cards #111827 with 1px #1F2937 border, primary green #00E58A (button text #04210F), warning amber #FBBF24, text #F3F6FB, muted text #8B95A7. Font: clean sans-serif (Inter or Roboto). Card radius 14px, buttons radius 10px, chips fully rounded. Minimum touch target 44px. Bottom navigation with 4 tabs: Inicio, Calendario, Alertas, Expert; a profile avatar (initials CR) at the top right of Inicio. All UI text in Spanish. Use only fictitious data (student: Camila Rojas). Never show prices, discounts or real benefit claims: any subscription text must include the note "Texto sujeto a validación de Legal". Every key function must be reachable in 3 taps or fewer.

## Pantalla 1 — Inicio / Resumen de progreso (HU-01, HU-05, HU-09, HU-12, HU-15)

Home screen. Greeting "Hola, Camila". Top card "Continúa: Closures en JavaScript" (JavaScript Avanzado, lección 7 de 12) with a green button "Retomar clase". Amber card "Proyecto final · JavaScript Avanzado — 6 días, entrega mié 21 oct". Section "Mis rutas activas": two cards with progress bars: "Ruta de Desarrollo Web 62%" (5 de 8 cursos) and "Ruta de Análisis de Datos 18%" (1 de 6 cursos). A habit tip card: "Llevas 5 días sin avanzar en tu ruta. Con 20 minutos hoy retomas el ritmo." A subscription card "Platzi Expert · Activa · Vence en 58 días (12 dic 2026)". A small card "Siguiente curso en tu ruta: Testing con JavaScript".

## Pantalla 2 — Detalle de curso / ruta (HU-02, HU-03)

Route detail screen "Ruta de Desarrollo Web" with overall progress bar 62%. List of courses with status tags: "Fundamentos de HTML y CSS" Completado, "JavaScript Básico" Completado, "JavaScript Avanzado" En curso (58%, lección 7 de 12, 1 proyecto, 1 quiz pendiente, button "Retomar lección"), "Testing con JavaScript" No iniciado. Section "Certificaciones": card "Fundamentos de HTML y CSS — Emitido 03 jun 2026 — ID de validación DEMO-0001-HTML". Footer note about demo data.

## Pantalla 3 — Calendario / Plan de estudios (HU-04, HU-05, HU-06)

Study plan screen for the week 15–21 October. Filter chips: Todo, Platzi Live, Entregas, Evaluaciones. Items grouped by day: Jue 15 "Quiz: Closures" (Evaluación, 20 min, Pendiente); Vie 16 "Platzi Live: Arquitectura de componentes" 7:00 p. m.; Mar 20 "Platzi Live: Preguntas de Testing" 7:00 p. m.; Mié 21 "Entrega: Proyecto final JS Avanzado" with amber "6 días" badge and deadline 11:59 p. m. Secondary button "Activar recordatorio de estudio".

## Pantalla 4 — Notificaciones (HU-07, HU-08, HU-09)

Notifications screen. Cards: amber "Tu Platzi Expert vence en 58 días. Próxima alerta: 12 nov (a 30 días)"; "Platzi Live mañana 7:00 p. m."; "Tienes pendiente el quiz de Closures"; habit message. Settings section: dropdown "Recordatorios de estudio" (Diario / 3 veces por semana / Semanal / Desactivado) and chips for expiry alerts 30, 15, 7 and 1 días (all selected).

## Pantalla 5 — Suscripción / Platzi Expert (HU-10, HU-11, HU-12)

Subscription screen. Status card "Estado: Activa — Se renueva el 12 de diciembre de 2026 — Faltan 58 días". Table "¿Qué incluye cada cosa?" comparing Platzi Expert vs Platzi Live (rows: Cursos y rutas, Certificaciones, Clases en vivo). Primary button "Simular renovación anticipada" that opens a bottom sheet with two options ("Renovar ahora" / "Renovar al vencer") and a bullet list of continuity benefits, no prices. Legal note at the bottom: "Esta pantalla no modifica precios ni beneficios reales. Texto sujeto a validación de Legal."

## Pantalla 6 — Perfil / Cuenta (HU-03, HU-14)

Profile screen. "Camila Rojas (ficticia)", camila.demo@ejemplo.com, "Learner desde ene 2025". Row "Certificaciones: 1 certificación, ver historial". Privacy card explaining that progress data is used only to show the route and send reminders, mentioning Habeas Data (Ley 1581/2012) and RGPD, with button "Gestionar permisos de notificación".

# Anexo B. Evidencias que el equipo debe completar antes de presentar

| Evidencia | Qué hacer | Responsable | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorio publicado | Crear en GitHub, subir el esqueleto, proteger main | Nicolás | ☐ |
| PR chore/datos-suscripcion | Abrir, revisar y mergear con squash | Nicolás / Diego | ☐ |
| PR HU-12 y HU-08 | Ramas, revisión cruzada y checklist de GUI | Diego / Nicolás | ☐ |
| Sesiones en pares | Al menos 2 con captura e historial de versiones | Equipo | ☐ |
| Pantallas en Stitch | Generar con los prompts y exportar | Nicolás / Diego | ☐ |
| Aceptación del Sprint 1 | Revisar las 7 filas de la sección 15 y fijar HC | Equipo | ☐ |
| Costos reales (CR) | Registrar horas y gastos; recalcular D | Hugo Alejandro | ☐ |
| Bitácora y WhatsApp | Registrar reuniones de esta fase | Juan Sebastián | ☐ |